[TC-1] Capstone 双周报 5

| 项目企业 | 腾讯科技 | 项目名称 | 叙事导航者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 黄振宇 | 学号 | 122090200 |
| 报告周期 | 2026年3月30日 至 2026年4月12日 |  |  |
| 提交日期 | 2026年4月12日 |  |  |

一、本周期工作完成情况

（请详细描述项目的主要进展，包括数据处理、模型构建详情及当前取得的效果）

1. 完成 Planner 信息权重落地：将“新信息、缺槽、主题覆盖、情绪精力、记忆稳定、冲突澄清、信息质量、低增益惩罚”等因素从 prompt 隐式逻辑改为显式评分逻辑，新增决策策略模块（planner_decision_policy），支持 continue/next_phase/end、焦点切换、槽位排序、主题排序四类决策。

2. 完成可配置化与实验化改造：权重支持两种外部输入方式（命名字典 + 固定顺序向量），可在 SessionOrchestrator 与 /api/planner/start 直接注入；补齐四组对比实验配置，并新增批量脚本支持 M 组向量、多次重复运行与自动汇总。

3. 完成观测与评估链路：在 generation_hints/debug_trace 中输出权重、信号、分数与排序中间结果；新增对 results/conversation 的会话评分方法（确定性评分 + 可选LLM总体评分），并输出排名、置信区间、Pareto 前沿等分析结果，已完成 20 轮对比测试落盘。

二、当前存在的问题与阻碍

（可涉及计算资源、数据获取、技术支持、方案调整或其他方面的问题）

1. 自动化测试环境仍有稳定性问题：本机执行 pytest 存在进程崩溃（exit 139），影响标准化回归验证效率。

2. 工程规范项不完整：前端 lint 配置缺失，当前无法进行统一 ESLint 校验；部分评估脚本仍依赖外部模型接口，批量实验时耗时较高。

3. 实验层面仍需扩大样本：当前已打通评分和优化流程，但大规模 M×N×R 实验尚未全部跑完，最优向量结论还需要更多统计置信度支持。

三、拟采取的解决方案与协调计划

（针对上述问题，明确应对措施、需学校或企业配合的事项、内部协调方向及时间节点）

1. 测试稳定性：下周期优先定位 pytest 崩溃根因（插件/环境隔离），补齐可重复的 CI 级最小测试集合；同时补全 lint/typecheck 执行规范。

2. 实验推进：按“向量组数 M × 对话轮数 N × 重复次数 R”批量运行优化脚本，固定随机与受访者配置，形成可复现实验矩阵和版本化报告。

3. 协同诉求：如需企业侧支持，建议提供更贴近真实访谈的评审样例与目标偏好（例如更重覆盖/更重连贯），用于校准评分权重和最优向量选择标准。

四、问题解决进展与成效

（汇报上次提出问题的解决进度、取得的成效，以及在解决过程中学到的经验与知识）

1. 上周期问题“决策不可解释、难以做对比实验”已显著缓解：目前每轮都可追踪 decision_weights/decision_signals/decision_scores，能回答“为什么这样问”。

2. 上周期问题“权重难调、难复现”已显著改善：现已支持固定顺序向量输入与批量报告输出，能够进行多组参数公平对比，并自动给出 best_vector 与 Pareto 集。

3. 经验沉淀：将“策略控制（权重）—行为结果（动作分布）—质量结果（会话评分）”打通后，迭代效率明显提升，后续可更系统地做 ablation 和收敛优化。

五、下一周期工作计划

（列出下一周期的具体工作目标和任务安排）

1. 运行正式优化实验：计划执行 M=8~12 组向量、N=20 轮、R=3~5 重复，输出最终排序、置信区间和候选最优向量。

2. 做结果复核与人工评审：对 Top-K 向量进行对话质检（重复率、切题自然度、情绪对齐），避免仅凭单一分数选型。

3. 形成交付版本：固化最优向量及默认配置，补齐文档与脚本说明，提交“最优向量+依据+风险边界”的阶段性结论。